甘州区加力建设国家重要综合能源基地实施方案

（征求意见稿）

为深入贯彻落实市委、市政府《关于扬优聚势团结奋斗加快建设“一屏三地”的决定》《关于张掖市加力建设国家重要综合能源基地实施方案》精神，抢抓全省创建国家新能源综合开发利用示范区机遇，建设国家重要综合能源基地，结合全区实际制定此方案。

一、目标要求

- 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻“四个革命、一个合作”能源安全新战略，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，构建新发展格局，深入推动能源生产和消费革命，坚持“风光水火氢醇”多能互补和“发输储用造”一体化发展思路，围绕加力建设国家重要综合能源基地，重点打造平山湖千万千瓦级综合能源基地、甘州区南滩百万千瓦级光电基地、抽水蓄能基地和综合能源装备制造基地。到2025年，力争新能源并网装机规模突破300万千瓦，清洁能源装机占比达到55%，储能装机规模达到76.7万千瓦。到2030年，新能源并网装机规模达到1000万千瓦以上，清洁能源装机占比达到72%，储能装机规模达到300万千瓦，国家重要综合能源基地全面建成。

二、重点任务

（一）实施清洁能源供给跃升行动，构建绿色能源生产体系

1.加快建设风光发电基地。围绕沙漠、戈壁、荒漠地区不断扩大风光基地建设规模，加快建设甘州区平山湖百万千瓦级风电基地和甘州南滩百万千瓦级大型光伏发电基地。坚持以负荷定规模，科学有序建设本地消纳集中式新能源项目，配合市上加快推进陇电入川项目，探索采用“风光同场”模式，提升资源利用效率。促进“光伏+”综合利用，协同推进防沙治沙与光伏基地建设有机融合。到2025年，风电装机规模达到200万千瓦，光伏发电装机规模达到100万千瓦；到2030年，全面建成500万千瓦级风光电发电基地。（责任单位：区发展改革局、市自然资源局甘州分局、市生态环境局甘州分局、区林草局、区文体广电局、国网甘州供电公司）

2.有序推动分布式能源发展。抢抓国家实施“千家万户沐光行动”“千乡万村驭风行动”政策机遇，统筹经济社会发展、生态环境保护、电网承载力和生产运行安全、乡村振兴战略实施等因素，重点推进甘州区东寺村“千家万户沐光行动”试点项目建设，2025年6月底前完成并网。争取每年申报实施“千家万户沐光行动”试点1个，探索推进“千乡万村驭风行动”，因地制宜推动农村地区风能资源开发，条件成熟后全面推广实施。（责任单位：区发展改革局、区农业农村局，国网甘州供电公司）

3.统筹推进其它可再生能源开发利用。充分利用甘州区农作物秸秆、畜禽粪污等生物质资源，布局建设“绿氢”合成生物甲醇项目，提升氢气消纳能力。结合资源禀赋和供电供热等需求，有序建设生物质发电项目，提高废弃物资源利用效率和生态环境保护水平。全力推进地热资源开发利用，加大规划、勘查、开发利用和保护力度，拓展全区地热资源利用方式，推进实施中深层地热供暖和浅层地热开发利用试点项目，打造地热资源综合利用示范区。（责任单位：区发展改革局、市自然资源局甘州分局、区农业农村局、区工信局、市生态环境局甘州分局，国网甘州供电公司）

（二）实施电网输送能力提升行动，构建新型电力网络体系

4.强化电网基础设施建设。在甘州区新增布局330千伏汇集站，加快推进甘州750千伏变电站第三台主变扩建工程，规划新增甘州750千伏输变电等工程，提升电网输送能力。加快建设新一代智慧配电网，支撑分布式新能源、新型储能、充电基础设施、源网荷储和多元负荷灵活接入。适度超前规划建设充电基础设施，推进城市充电基础设施与停车设施一体规划、建设和管理。积极推动在市区布局建设公共直流快充站，结合乡村级充电网络建设和输配电网发展，加快在乡村旅游重点村镇等规划布局充电网络，大力推动在企事业单位、商业建筑、交通枢纽场站、公共停车场等重点区域布局建设充电基础设施，支持各类社会资本积极参与建设运营。（责任单位：区发展改革局、区工信局、区财政局、区住建局、区交通运输局，国网甘州供电公司）

5.全面提升供电保障能力。继续争取实施农村电网巩固提升改造工程，推进城镇老旧小区、城中村配电设施升级改造，提升区域电网供电安全性。科学补强薄弱环节，系统梳理形成供电方向单一的区域配电网清单，有针对性开展供电可靠性提升改造。常态化监测摸排主（配）变重满载、线路重过载、电压越限等问题，提出针对性解决方案，消除供电卡口。结合负荷特性分析，有序安排配电网升级改造，满足电采暖、电锅炉等电能替代设施用电需求。（责任单位：区发展改革局、区工信局、国网甘州供电公司）

6.争取实施特高压外送通道。围绕以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地，依托张掖丹霞、青龙沟抽蓄资源优势，积极争取实施巴丹吉林沙漠基地第二通道（张掖基地）项目。配合实施“陇电入川”工程，加快配套新能源及电网工程建设。（责任单位：区发展改革局、市自然资源局甘州分局、区林草局、市生态环境局甘州分局，国网甘州供电公司）

（三）实施电力系统调峰优化行动，构建多元储能应用体系

7.加快抽水蓄能电站建设。加快建设盘道山抽蓄电站建设，力争早日投产发挥作用；积极推动张掖丹霞、青龙沟等条件成熟、论证扎实的抽蓄电站纳入国家规划并落地实施，形成抽蓄电站梯次开发建设格局，力争2030年全区建成及在建抽蓄装机规模达到700万千瓦以上。（责任单位：区发展改革局、区水务局、市自然资源局甘州分局、区林草局、市生态环境局甘州分局）

- 8.构建河西走廊新型储能示范带。推广示范电化学储能、压缩气体储能、重力储能、氢储能、飞轮储能、光热储能等多元化新型储能技术，助推构建河西走廊新型储能示范带。大力发展电源侧新型储能，鼓励探索实施风光电项目集中配建储能模式，支持新能源项目以租赁共享储能方式满足配建储能要求。有序发展电网侧储能，加快重力储能、独立共享储能电站等项目建设。积极发展用户侧新型储能，鼓励经开区及零碳示范园区开展用户侧储能试点，示范带动用户侧储能加快发展。到2025年，全区新型储能装机达到76.7万千瓦。到2030年，全区新型储能装机达到300万千瓦。（责任单位：区发展改革局、区工信局、市自然资源局甘州分局、区林草局、区文体广电局、市生态环境局甘州分局、区市场监管局，国网甘州供电公司）

9.发展清洁高效煤电。在大力推进既有煤电机组节能降碳改造、灵活性改造、供热改造“三改联动”的同时，以强化电力支撑和满足调峰需求为导向，积极发展清洁高效先进节能煤电，加快建设火电厂二期扩建工程，力争2025年建成投产运行，积极争取平山湖2×100万千瓦坑口火电项目落地建设，有效发挥煤电兜底作用。推进煤炭与煤电、煤电与新能源联营发展。到2025年，全市火电装机规模达到265万千瓦；到2030年，火电装机规模达到465万千瓦以上。（责任单位:区发展改革局、区工信局，国网甘州供电公司、黑河水电实业投资公司）

（四）实施化石能源供应保障行动，构建能源安全储备体系

10.夯实煤炭供应保障基础。加快建设平山湖一号矿井项目，力争核准建设平山湖二号、三号矿井，力争2025年底，平山湖一号矿井主体全面开工建设；2030年底前，产能达到240万吨以上。(责任单位：区发展改革局、区工信局、市自然资源局甘州分局、市生态环境局甘州分局、区应急管理局、区水务局、区林草局）

11.加快推进油气增储扩量。完成西气东输四线张掖段工程建设任务。充分发挥管道天然气、液化天然气、压缩天然气、液化石油气、生物天然气等不同气源和宜管则管、宜罐则罐协同保供的供气方式，按国家规划计划，以气定改实施农村燃气建设。加快城镇燃气管网与储气调峰设施的互联互通，畅通管输瓶颈，提高资源协同调配和运输能力。(责任单位：区发展改革局、区工信局、区住建局、区农业农村局、市自然资源局甘州分局，张掖中石油昆仑燃气有限公司)

12.加快提升能源储备能力。构建以企业储备为主体、政府储备为补充，产品储备与产能储备有机结合的煤炭储备体系，加快推进中央政府和地方政府煤炭储备基地项目。推进储气设施项目建设，补齐储气能力短板，增强天然气应急调峰保供能力。推动中央政府煤炭储备基地建设进度，力争2025年建成投运。配合市上积极争取实施国家成品油和天然气储备基地项目。到2025年，全区形成煤炭储备能力18万吨。到2030年，全区形成煤炭储备能力35万吨。(责任单位：区发展改革局、区工信局、市自然资源局甘州分局、区交通运输局、区粮食和物资储备中心)

（五）实施就地消纳空间拓展行动，构建能源高效利用体系

13.提升清洁能源就近消纳能力。大力引进技术先进、用电负荷高的项目落地，采用可再生能源与用电企业开展电力交易、为新增用电负荷项目配置新能源建设指标等方式，加快形成“新能源开发—高载能产业—下游产品延伸”的资源综合开发利用模式。用足用活可再生能源不纳入能耗总量和强度控制的政策红利，吸引承接中东部地区现代高载能产业转移。鼓励各级政府机关、事业单位、各类企业和个人购买绿证、使用绿电，引导全社会绿色消费，促进用能绿色化、低碳化。（责任单位：区发展改革局、区工信局、区招商服务中心、区营商环境建设局，国网甘州供电公司）

14.推动建设现代电网。推动张掖经开区循环经济示范园、增量配电网试点项目，力争2025年一期工程建成投用。重点引进可调节负荷，开展新能源市场化并网试点，持续降低新增稳定负荷用电价格，积极争取申报实施源网荷储一体化示范项目。优化整合电源侧、电网侧、负荷侧资源，以先进技术突破和体制机制创新为支撑，加强源网荷储多向互动，提升负荷侧能源利用效率和可再生能源消纳能力。（责任单位：区发展改革局、区工信局、区招商服务中心、区营商环境建设局，国网甘州供电公司）

15.实施园区绿色供电项目。积极探索园区绿色供电新模式，开展园区新增用电负荷新能源电力直供试点，新能源所发电量全部由工业园区内新增负荷消纳，提高终端用能的绿色电力比重，力争建设全市首个以100%绿电零碳能源为基础的产业园区，构建零碳能源多元供应体系，同步配套高效储能设施和智能微电网，谋划布局全链条、可溯源的零碳示范园。（责任单位：区发展改革局、区工信局、区招商服务中心、区营商环境建设局，国网甘州供电公司）

（六）实施装备制造提质增效行动，构建能源特色产业体系

16.推动光伏产业链延伸补强。加快硅系材料综合开发利用，沿“石英砂-工业硅-多晶硅颗粒-单晶硅片-太阳能电池片+辅料-光伏组件”路径，积极推进硅料提纯、拉晶切片、太阳能电池片、组件封装材料等关键补链项目落地实施，逐步建立上下游互通共促的硅基光伏产业链条。（责任单位：区发展改革局、区工信局、区招商服务中心、区营商环境建设局）

17.推动氢能全产业链发展。用足用活氢能支持政策，研究布局绿电交易、新能源直供、离网运行等多种模式的绿电制氢项目，降低新能源制氢成本和电解水制氢对电网的依赖性。聚力打造氢能“制储运加用”全产业链，加快氢能产业园建设，重点推进绿色氢氨醇等氢基化工产业链项目，招引行业领军企业、标杆企业落地制储加运各环节装备制造项目，拓展氢能应用场景和消纳规模，培育上下游一体化产业体系。（责任单位：区发展改革局、区工信局、区水务局、市生态环境局甘州分局、区招商服务中心、区营商环境建设局、区应急管理局）

18.高质量打造储能产业集群。按照储能产业发展规划，招引储能电池原材料生产、电芯制造领域企业，投建一批产业链补强作用突出、科技附加值高、落地条件成熟、负荷消纳能力强的产业项目，培育形成“原材料-电芯-集装箱-共享储能电站”的全产业链体系，打造储能装备制造产业集群。（责任单位：区发展改革局、区工信局、区招商服务中心、区营商环境建设局）

19.打造高端电气装备制造产业链。围绕风电、光伏发电产业，加快引进逆变器、线缆、汇流箱等电气装备产业链项目落地，推进产业链、供应链属地化发展，逐步形成区域特色电气装备产业集群。围绕采矿、新能源应用等重点领域，积极引进电解水制氢设备、智能钻探设备、充电桩等装备制造生产企业，增强产业竞争力。（责任单位：区发展改革局、区工信局、区招商服务中心、区营商环境建设局）

20.推进新能源装备循环利用。以国家推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动为抓手，积极招引新能源领域废旧设备回收利用项目落地，有序开展老旧风机“以大代小、以新代旧”试点。积极推进废弃光伏组件及风机配件的回收与无害化处理，实现硅料、玻璃、金属等材料再利用。推动新能源新型固废综合利用，支持废旧电池以及风电光伏废弃物循环利用。（责任单位：区发展改革局、区商务局、市生态环境局甘州分局、区工信局、区财政局、区科技局、区招商服务中心、区营商环境建设局）

三、保障措施

（一）加强组织领导。区属各有关部门要把推动能源高质量发展作为加力建设国家重要综合能源基地的有力举措，主要负责同志一线调度，主动对标先进，加强学习借鉴，完善政策措施，确保各项工作取得实效。要加强方案实施与年度计划的衔接，密切工作联系，强化统筹协调，确保各项目标任务如期实现。

（二）健全工作机制。要建立跨地域、跨部门协同配合机制，整合优化资源，形成政策合力。区属各部门单位要结合职能加大指导和支持力度，及时研究解决体制机制创新、政策措施细化和重大项目选址论证、项目审批、工程建设等方面的困难问题，进一步简化办事流程，压缩办理时间，统筹做好规划、用地、用水、用电等要素保障工作，共同推进能源高质量发展。

（三）推动任务落实。各责任单位要明确专人负责，将本实施方案的重点任务纳入工作计划，细化落实举措，按照时间节点，倒排工期、挂图作战，确保各项任务落细落实。区发展改革局要将建设国家重要综合能源基地相关任务与重大项目调度紧密结合，对工作开展情况实行动态监测和定期评估。重大事项按程序向区委、区政府请示报告。

| 《甘州区加力建设国家重要综合能源基地实施方案》重点任务分解表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 重点任务 | 分项任务 | 内容 | 完成时限 | 牵头单位 | 责任单位 |
| 1 | 实施清洁能源供给跃升行动，构建绿色能源生产体系 | 加快建设风光发电基地 | 加快建设甘州区平山湖百万千瓦级风电基地和甘州区南滩百万千瓦级大型光伏发电基地。 | 2030年 | 区发展改革局 | 市自然资源局甘州分局、区林草局、区文体广电旅游局、市生态环境局甘州分局、国网甘州供电公司 |
|  |  |  | 坚持以负荷定规模，科学有序建设本地消纳集中式新能源项目，配合市上加快推进陇电入川、国家第三批“沙戈荒”大基地配套新能源项目，探索采用“风光同场”模式，提升资源利用效率。促进“光伏+”综合利用，协同推进防沙治沙与光伏基地建设有机融合。 | 2030年 | 区发展改革局 | 市自然资源局甘州分局、区林草局、区文体广电旅游局、市生态环境局甘州分局、国网甘州供电公司 |
| 2 |  | 有序推动分布式能源发展 | 推进甘州区东寺村“千家万户沐光行动”试点项目建设，2025年6月底前完成并网。 | 2025年 | 区发展改革局 区农业农村局 | 国网甘州供电公司 甘浚镇 |
|  |  |  | 争取每年申报实施“千家万户沐光行动”试点1个，探索推进“千乡万村驭风行动”，因地制宜推动农村地区风能资源开发，条件成熟后全面推广实施。 | 2030年 | 区发展改革局 区农业农村局 | 国网甘州供电公司 各乡镇 |
| 3 |  | 统筹推进其它可再生能源开发利用 | 布局建设“绿氢”合成生物甲醇项目，提升氢气消纳能力 | 2025年 | 区发展改革局 | 市自然资源局甘州分局、区农业农村局、区工信局、市生态环境甘州分局 |
|  |  |  | 有序建设生物质发电项目，提高废弃物资源利用效率和生态环境保护水平。 | 2030年 | 区发展改革局 | 区农业农村局、区工信局、国网甘州供电公司、各乡镇 |
|  |  |  | 全力推进地热资源开发利用，加大规划、勘查、开发利用和保护力度，拓展地热资源利用方式，推进实施中深层地热供暖和浅层地热开发利用试点项目，打造地热资源综合利用示范区。 | 2030年 | 区发展改革局 市自然资源局甘州分局 | 区工信局、市生态环境局甘州分局、相关乡镇 |
| 4 | 实施电网输送能力提升行动，构建新型电力网络体系 | 强化电网基础设施建设 | 新增布局甘州330千伏2#汇集站，加快推进甘州750千伏变电站第三台主变扩建工程，规划新增甘州750千伏输变电等工程。 | 2026年 | 区发展改革局 | 国网甘州供电公司 |
|  |  |  | 加快建设新一代智慧配电网，支撑分布式新能源、新型储能、充电基础设施、源网荷储和多元负荷灵活接入。 | 2026年 | 区发展改革局 | 国网甘州供电公司 各乡镇 |
|  |  |  | 适度超前规划建设充电基础设施，推进城市充电基础设施与停车设施一体规划、建设和管理。积极推动在城区布局建设公共直流快充站，加快在乡村旅游重点村镇等规划布局充电网络，大力推动在企事业单位、商业建筑、交通枢纽场站、公共停车场等重点区域布局建设充电基础设施，支持社会资本参与建设运营。 | 2030年 | 区住建局 区交通运输局 | 区发展改革局 各乡镇 |
|  |  | 全面提升供电保障能力 | 争取实施农村电网巩固提升改造工程，推进城镇老旧小区、城中村配电设施升级改造，提升区域电网供电安全性。 | 2030年 | 区发展改革局 国网甘州供电公司 | 各乡镇 |
| 5 |  |  | 系统梳理形成供电方向单一的县域配电网清单，有针对性开展供电可靠性提升改造。结合负荷特性分析，有序安排配电网升级改造，满足电能替代设施用电需求。 | 2030年 | 区发展改革局 国网甘州供电公司 | 区工信局 各乡镇 |
| 6 |  | 争取实施特高压外送通道 | 围绕以平山湖综合能源基地和南滩百万千瓦级光电产业园，依托张掖丹霞、青龙沟抽蓄资源优势，积极争取实施巴丹吉林沙漠基地第二通道（张掖基地）项目。 | 2030年 | 区发展改革局 | 市自然资源局甘州分局、区林草局、市生态环境局甘州分局，国网甘州供电公司、相关乡镇 |
|  |  |  | 配合实施“陇电入川”工程，加快配套新能源及电网工程建设。 | 2030年 | 区发展改革局 | 市自然资源局甘州分局、区林草局、市生态环境局甘州分局，国网甘州供电公司、相关乡镇 |
| 7 | 实施电力系统调峰优化行动，构建多元储能应用体系 | 加快抽水蓄能电站建设 | 加快建设盘道山抽蓄电站建设，力争早日投产发挥作用。 | 2028年 | 区发展改革局 | 市自然资源局甘州分局、区林草局、市生态环境局甘州分局，国网甘州供电公司、甘浚镇 |
|  |  |  | 积极推动张掖丹霞、青龙沟等条件成熟、论证扎实的抽蓄电站纳入国家规划并落地实施，形成抽蓄电站梯次开发建设格局。 | 2030年 | 区发展改革局 | 区水务局、市自然资源局甘州分局、区林草局、市生态环境局甘州分局、相关乡镇 |
| 8 |  | 构建河西走廊新型储能示范带 | 推广示范电化学储能、压缩气体储能、重力储能、氢储能、飞轮储能等多元化新型储能技术，助推构建河西走廊新型储能示范带 | 2030年 | 区发展改革局 | 区工信局、市自然资源局甘州分局、区林草局、区文体广电旅游局、市生态环境局甘州分局、区市场监管局，国网甘州供电公司、相关乡镇 |
|  |  |  | 大力发展电源侧新型储能，鼓励探索实施风光电项目集中配建储能模式，支持新能源项目以租赁共享储能方式满足配建储能要求。 | 2030年 | 区发展改革局 | 国网张掖甘州公司 相关乡镇 |
|  |  |  | 有序发展电网侧储能，加快重力储能、独立共享储能电站等项目建设 | 2030年 | 区发展改革局 | 国网张掖供电公司 相关乡镇 |
|  |  |  | 积极发展用户侧新型储能，鼓励经开区及零碳示范园区开展用户侧储能试点，示范带动用户侧储能加快发展。 | 2030年 | 区发展改革局 | 国网张掖供电公司 |
| 9 |  | 发展清洁高效煤电 | 积极发展清洁高效先进节能煤电，加快建设火电厂二期扩建工程，力争2025年建成投产运行。 | 2025年 | 区发展改革局 | 区工信局、国网甘州供电公司、甘肃电投张掖发电公司 |
|  |  |  | 积极争取平山湖2×100万千瓦坑口火电项目落地建设，有效发挥煤电兜底作用。 | 2030年 | 区发展改革局 | 国网甘州供电公司 黑河水电实业投资公司 |
|  |  |  | 推进煤炭与煤电、煤电与新能源联营发展。 | 2030年 | 区发展改革局 | 区工信局 国网甘州供电公司 |
| 10 | 实施化石能源供应保障行动，构建能源安全储备体系 | 夯实煤炭供应保障基础 | 加快建设平山湖一号矿井项目。 | 2030年 | 区发展改革局 | 区工信局、市自然资源局甘州分局、市生态环境局甘州分局、区应急管理局、区水务局、区林草局、黑河水电实业投资公司 |
|  |  |  | 力争核准建设平山湖二号、三号矿井。 | 2030年 | 区发展改革局 | 区工信局、市自然资源局甘州分局、市生态环境局甘州分局、区应急管理局、区水务局、区林草局 |
| 11 |  | 加快推进油气增储扩量 | 完成西气东输四线甘州段工程建设任务，提升管道天然气供应能力。 | 2025年 | 市自然资源局甘州分局 | 区发展改革局 相关乡镇 |
|  |  |  | 按国家规划计划，以气定改实施农村燃气建设。 | 2025年 | 区农业农村局 | 区住建局 区发展改革局 相关乡镇 |
|  |  |  | 加快城镇燃气管网与储气调峰设施的互联互通，畅通管输瓶颈，提高资源协同调配和运输能力 | 2030年 | 区发展改革局 区工信局 | 区住建局 相关乡镇 |
| 12 |  | 加快提升能源储备能力 | 构建以企业储备为主体、政府储备为补充，产品储备与产能储备有机结合的煤炭储备体系，加快推进中央政府和地方政府煤炭储备基地项目 | 2025年 | 区发展改革局 区工信局 | 区粮食和物资储备中心 |
|  |  |  | 推动中央政府煤炭储备基地项目建设进度，力争2025年建成投运。 | 2025年 | 区发展改革局 区工信局 | 区粮食和物资储备中心 |
|  |  |  | 积极争取实施国家成品油和天然气储备基地项目。 | 2030年 | 区发展改革局 区商务局 | 区工信局 区粮食和物资储备中心 |
| 13 | 实施就地消纳空间拓展行动，构建能源高效利用体系 | 提升清洁能源就近消纳能力 | 大力引进技术先进、用电负荷高的项目落地，加快形成“新能源开发—高载能产业—下游产品延伸”的资源综合开发利用模式。 | 2030年 | 区发展改革局 区招商服务中心 | 各乡镇 区属各部门单位 |
|  |  |  | 用足用活可再生能源不纳入能耗总量和强度控制的政策红利，吸引承接中东部地区现代高载能产业转移 | 2030年 | 区发展改革局 区招商服务中心 | 区属各部门单位 |
|  |  |  | 鼓励各级政府机关、事业单位、各类企业和个人购买绿证、使用绿电，引导全社会绿色消费，促进用能绿色化、低碳化。 | 2030年 | 区发展改革局 区工信局 | 各乡镇 区属各部门单位 |
| 14 |  | 推动建设现代电网 | 推动张掖经开区循环经济示范园、增量配电网试点项目，力争2025年一期工程建成投用 | 2025年 | 区发展改革局 | 国网甘州供电公司 |
|  |  |  | 重点引进可调节负荷，开展新能源市场化并网试点，持续降低新增稳定负荷用电价格，积极争取申报实施源网荷储一体化示范项目。 | 2025年 | 区发展改革局 区招商服务中心 | 区营商环境建设局 区工信局 国网甘州供电公司 |
|  |  |  | 优化整合电源侧、电网侧、负荷侧资源，以先进技术突破和体制机制创新为支撑，加强源网荷储多向互动，提升负荷侧能源利用效率和可再生能源消纳能力。 | 2030年 | 区发展改革局区工信局 | 国网甘州供电公司 |
| 15 |  | 实施园区绿色供电项目 | 开展园区新增用电负荷新能源电力直供试点，力争建设西北地区首个以100%绿电零碳能源为基础的产业园区，同步配套高效储能设施和智能微电网，谋划布局全链条、可溯源的零碳示范园。 | 2030年 | 区发展改革局 区工信局 | 国网甘州供电公司 |
| 16 | 实施装备制造提质增效行动，构建能源特色产业体系 | 推动光伏产业链延伸补强 | 加快硅系材料综合开发利用，沿“石英砂-工业硅-多晶硅颗粒-单晶硅片-太阳能电池片+辅料-光伏组件”路径，积极推进硅料提纯、拉晶切片、太阳能电池片、组件封装材料等关键补链项目落地实施，逐步建立上下游互通共促的硅基光伏产业链条。 | 2030年 | 区发展改革局 区工信局 | 市自然资源局甘州分局 区招商服务中心 区营商环境建设局 |
| 17 |  | 推动氢能全产业链发展 | 用足用活氢能支持政策，研究布局绿电交易、新能源直供、离网运行等多种模式的绿电制氢项目，降低新能源制氢成本和电解水制氢对电网的依赖性。 | 2025年 | 区发展改革局 区工信局 | 区水务局、市生态环境局甘州分局、区应急管理局、区招商服务中心、区营商环境建设局 |
|  |  |  | 聚力打造氢能“制储运加用”全产业链，加快氢能产业园建设，重点推进绿色氢氨醇等氢基化工产业链项目，招引落地制储加运各环节装备制造项目，拓展氢能应用场景和消纳规模，培育上下游一体化产业体系。 | 2030年 | 区发展改革局 区工信局 | 区水务局、市生态环境局甘州分局、区应急管理局、区招商服务中心、区营商环境建设局 |
| 18 |  | 高质量打造储能产业集群 | 按照储能产业发展规划，招引储能电池原材料生产、电芯制造领域企业，投建一批产业链补强作用突出、科技附加值高、落地条件成熟、负荷消纳能力强的产业项目，培育形成“原材料-电芯-集装箱-共享储能电站”的全产业链体系，打造储能装备制造产业集群。 | 2030年 | 区发展改革局 区工信局 | 区招商服务中心、区营商环境建设局 |
| 19 |  | 打造高端电气装备制造产业链 | 围绕风电、光伏发电产业，加快引进逆变器、线缆、汇流箱等电气装备产业链项目落地，推进产业链、供应链属地化发展，逐步形成区域特色电气装备产业集群。 | 2030年 | 区工信局 区招商服务中心 | 区发展改革局 区营商环境建设局 |
|  |  |  | 围绕采矿、新能源应用等重点领域，积极引进电解水制氢设备、智能钻探设备、充电桩等装备制造生产企业，增强产业竞争力。 | 2030年 | 区工信局 区招商服务中心 | 区发展改革局 区营商环境建设局 |
| 20 |  | 推进新能源装备循环利用 | 以国家推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动为抓手，积极招引新能源领域废旧设备回收利用项目落地张掖，有序开展老旧风机“以大代小、以新代旧”试点。 | 2030年 | 区发展改革局 区工信局 区招商服务中心 | 市生态环境局甘州分局、区财政局、区科技局、区商务局、区营商环境建设局 |
|  |  |  | 积极推进废弃光伏组件及风机配件的回收与无害化处理，实现硅料、玻璃、金属等材料再利用。 | 2030年 | 区工信局 市生态环境局甘州分局 | 区发展改革局 区科技局 |
|  |  |  | 推动新能源新型固废综合利用，支持废旧电池以及风电光伏废弃物循环利用。 | 2030年 | 区工信局 市生态环境局甘州分局 | 区科技局 区招商服务中心 区营商环境建设局 |